## Slide 1
Entregables & Actividades | Comienzo – Fin | (Responsable y Progreso) | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Análisis | 9 Feb – 2 Mar |  a) |  |  |  |  | 
Toma de requisitos | 9 Feb– 16 Feb |  a) |  |  |  |  | 
BMP. | 16 Feb – 23 Feb |  a) |  |  |  |  | 
Diagrama de CU. | 16 Feb – 23 Feb |  a) |  |  |  |  | 
Modelo de Interacción y Glosario de términos C. de M. | 23 Feb – 2 Mar |  a) |  |  |  |  | 
Sistema | 23 Feb – 11 May |  |  |  |  |  | 
Página principal | 23 Feb – 02 Mar |  b) y c) |  |  |  |  | 
Login | 02 Mar – 09 Mar |  c) |  |  |  |  | 
Representante | 9 Mar – 30 Mar |  b) y c) |  |  |  |  | 
Coordinador | 16 Mar – 06 Abr |  b) y c) |  |  |  |  | 
Torneo | 23 Abr – 04 May |  b) |  |  |  |  | 
Pruebas | 13 Abr – 04 May |  a) |  |  |  |  | 
Guion de Pruebas | 13 Abr – 04 May |  a) |  |  |  |  | 
Esquema B.D. de pruebas | 20 Abr – 27 Abr |  c) |  |  |  |  | 
Inicio
Hoy
Entrega final
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
90%

## Slide 2
(1) Nivel de progreso:




completo
en progreso
problemas
sin comenzar
Flores Mejía Irving Alan, Galicia Vargas Gerardo, Morales García Miguel Angel.
Aguilera Ramírez Rubén Omar,Altamirano Lara Jesús David, Hernández Gómez Ricardo Neftali,Hernández Quintero Victor.
Arredondo Basurto Edgar Rodrigo,Fernández Quiñones Isaac, Landa Aguirre Rafael, Mundo López Alejandro Edgar.